## Carta a Belén Benito

“Belén, te adjunto el cuadro de Sacyr de Almoguera"

Adrián – en referencia a Adrián Marín, Director de  innovación e Ingeniería- me pidió que disminuyese el importe total. (creo que con la idea de no tramitar un modificado e intentar una liquidación no superior al 20%).

Con mucha prisa, antes de que se fuera Adrián, negocié con Víctor – en referencia a Víctor García, interlocutor de Sacyr con el Canal de Isabel II- que me dijo que sobre la base de 31 millones de euros (no tramo 5, sí hinca río Tajo) lo máximo que podía bajar era a algo más de 29 millones. Lo que supone una liquidación del 18%. Pero le preocupaba la “legalidad” de una liquidación superior al 10% por lo que me pidió que le transmitiera a Adrián la petición de tramitar un complementario por motivos de arqueología del entorno de 2m.€ (un 8%) y una liquidación del 10%.

Se lo comenté a Adrián antes de marcharme y me dijo que había que dejarle claro a Sacyr que no había un compromiso por nuestra parte (como siempre) y que Sacyr tenía que decidir si tiraba para adelante con la incertidumbre de si esto no salía bien o no. (como tú les habías dicho, Víctor lo consultó, y le dijeron que tirara para adelante e inmediatamente lo pusieron en marcha con ARTRA.

En cualquier caso, Víctor me dijo (y así se lo pude decir a Adrián antes de que se marchara) que Sacyr tenía la intención de veros cuando volvierais de vacaciones (aunque yo no estuviera) para intentar sacaros un compromiso más firme???

Para tu tranquilidad aun no estamos por encima de lo contratado en proyecto. La certificación de Julio de Sacyr es de 2,8 m€ y están conformes. También van a presentar revisión de precios. En relación con ARTRA, el día 5 de agosto le he firmado factura Nº1 por 200.000 € una vez que se firmó el contrato antes de irse Ignacio – posiblemente Ignacio Cáncer, Subdirector de Contratación del Canal de Isabel II-.

No he hecho ninguna gestión para que se pague antes de 60 días.

Un abrazo. F –Se correspondería a Fernando Montes, Jefe del Departamento de Construcción de Tratamiento y Regulación –”.

Junto a la carta acompaña un documento conteniendo 3 alternativas de ejecución en la citada obra de Almoguera partiendo de la situación inicial. Estas tres alternativas ascienden a 31,41 millones de euros, 30,98 millones de euros y 30,49 millones de euros, según se altere el importe del contrato, del modificado y/o la liquidación, y siempre en el supuesto de ejecutar o no tanto el tramo 5 como la hinca.

E incluye este cuadro hecho por Sacyr:

-          Complementario: 2 Millones (8%)

-          Liquidación:        2,5 Millones (10%)

4,5 Millones

29,5 Total    (18,3%)